Acta de Constitución

del Proyecto

DESARROLLO DE SOFTWARE EN ARDUINO PARA CONTROL DE CUBO DE LEDS RGB 8X8X8

Fecha: 14/02/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto

Propósito y Justificación del Proyecto

Objetivos Generales Objetivos Específicos Premisas y Restricciones Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders) Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad Personal y recursos preasignados

Aprobaciones

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Universidad Libre – Facultad de Ingeniería |
| --- | --- |
| Proyecto | Desarrollo de software en Arduino para control de cubo de LEDs RGB 8x8x8 |
| Fecha de preparación | 14/02/2026 |
| Cliente | Colegio Distrital República Dominicana – Estudiantes de grado sexto |
| Patrocinador principal | Jhon Emerson Pérez Ramírez |
| Gerente de Proyecto | Jhon Emerson Pérez Ramírez |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jhon Emerson Pérez Ramírez | Diseñador | Desarrollador Full Stack | Rama de diseño |
| Jhon Emerson Pérez Ramírez | Desarrollador | Desarrollador Full Stack | Rama de desarrollo |

Propósito y Justificación del Proyecto

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar el software en Arduino que permita controlar un cubo de LEDs RGB 8x8x8.

Actualmente, el cubo requiere un sistema de programación que permita encender, apagar y visualizar patrones o figuras geométricas de manera organizada. Sin un software estructurado, el hardware no puede aprovecharse adecuadamente.

Este proyecto permitirá crear una base funcional que controle la iluminación del cubo, facilitando pruebas, animaciones y visualizaciones básicas. Además, servirá como fundamento para futuras mejoras, como la integración de sistemas más avanzados de interacción.

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consistirá en el diseño, programación y prueba del software en Arduino encargado de controlar los 512 LEDs del cubo RGB.

El sistema deberá hacer:

- Gestionar la secuencia de datos enviada a los LEDs.

- Permitir la visualización de figuras básicas.

- Ejecutar animaciones simples.

- Optimizar el uso de memoria del microcontrolador.

Entregables principales:

- Código fuente en Arduino completamente documentado.

- Librerías necesarias para el control de los LEDs.

- Pruebas funcionales del cubo.

- Documentación técnica del funcionamiento del software.

- Manual básico de uso del sistema.

Requerimientos

Requerimientos del producto

- El software deberá controlar correctamente los 512 LEDs.

- El sistema deberá permitir mostrar figuras geométricas básicas.

- El programa deberá ejecutar animaciones simples.

- El código deberá estar organizado y documentado.

- El sistema deberá funcionar en un Arduino compatible.

Requerimientos del proyecto

- El desarrollo se realizará durante el semestre académico.

- Se utilizará Arduino como plataforma principal.

- Se documentará el proceso de desarrollo.

- Se realizarán pruebas funcionales antes de la entrega final.

Objetivos Generales

Desarrollar el software en Arduino que permita controlar y visualizar figuras y patrones en un cubo de LEDs RGB 8x8x8.

Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura lógica del programa para el control del cubo.

- Implementar funciones para encender y apagar LEDs individuales.

- Programar la visualización de figuras geométricas básicas.

- Desarrollar animaciones simples en el cubo.

- Realizar pruebas de funcionamiento y optimizar el código.

| Cronograma (Tiempo) |  |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Otros |  |

Premisas y Restricciones

Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |

Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |

Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |

| Integrante | Porcentaje |
| --- | --- |